## Slide 1: Seminario Internacional: “Gestión Social de Metros en América Latina”
Lima - Perú
Agosto, 2016

## Slide 2: Impacto del Desarrollo de Proyectos y el Desplazamiento Económico de Negocios e Informales
La Experiencia de Metro de Santiago
El Desafío de Vincularse en un Nuevo Contexto y Enfoque de Relaciones con Stakeholders y Comunidades

## Slide 3: Metro de Santiago en cifras

## Slide 4
2015:
6,5 millones de habitantes
PIB: US$ 15.700 por habitante
867 km2 superficie
18,5 millones de viajes
2,8 viajes diarios/habitante
1,3 millones de vehículos privados
6.500 buses urbanos
2025:
8 millones de habitantes
3,2 viajes diarios/habitante
2,7 millones de vehículos privados
Santiago de Chile

## Slide 5
 | L1 | L2 | L4 | L4A | L5 | Total
Cantidad de Estaciones | 27 | 22 | 23 | 6 | 30 | 108
Longitud (Km) | 20 | 21 | 24 | 8 | 30 | 103
Flota de Coches | 414 | 156 | 198 | 18 | 289 | 1.075
Flota Trenes | 48 | 23 | 33 | 6 | 43 | 153
Pasajeros / año (MM) | 257 | 118 | 119 | 20 | 144 | 661
Cifras a Dic. 2015
Metro de Santiago en cifras

## Slide 6
Sistema Integrado de Transporte

## Slide 7
Proyectos en Desarrollo: Nuevas Líneas y Extensiones
Nuevas líneas 3 y 6 (2018)
  28 nuevas estaciones
  37.3 km
Nuevas extensiones :
Línea 3 a Quilicura y Línea 2 al El Bosque - (2020)
  7 nuevas estaciones
  8.9 km
 | Red 2015 | Red 2021
N° de Líneas | 5 | 7
N° Estaciones | 108 | 143
Longitud red (Km) | 103 | 150
N° Coches | 1.075 | 1.545
Trenes | 153 | 226
Pasajeros / año (MM) | 661 | 858
Viajes al día (MM/DD) | 2,4 | 3

## Slide 8
Proyecto Líneas 3 y 6: Innovación en trenes
Mayor capacidad
Catenarias en altura
Cámaras de Seguridad
en Trenes
Aire Acondicionado
en Vagones
Evacuación Frontal
Conducción UTO
Espacios Reservados para Movilidad Reducida

## Slide 9
Proyecto Lineas 3 y 6 : Innovación en Estaciones
Escaleras Mecánicas y Ascensores en todas las Estaciones
Peajes Bidireccionales
Iluminación Natural
Puertas de Andén
Electrificación en Altura
Pago Automático

## Slide 10
Proyecto Lineas 6 y 3 : Avance 65% en junio 2016

## Slide 11: Construcción de Metro y su Impacto en el Entorno Social y Económico

## Slide 12
Cómo se construía Metro
Sistema a “tajo abierto”…
Línea 2: Década de los 80
Sector Estación Puente Cal y Canto
Línea 5. Década de los 90 Estación Plaza de Armas

## Slide 13
Cómo se construye hoy
Sistema “por tuneleado”
Túnel
Pique
Galería

## Slide 14
Cómo se construye hoy
1.- Inicio de obra. Cierre.
2.- Construcción pique.
3.- Construcción galería.
4.- Construcción túnel.
Sistema “por tuneleado”

## Slide 15
Obras de Construcción y sus Impactos
A pesar de los avances en ingeniería, la construcción, en algunos casos requiere necesariamente el cierre de calles / accesos
Duración cierre es variable, desde algunos meses hasta años
Implicancias:
  Desvíos de tránsito de transporte público y privado.
  Molestias a comerciantes formales e informales
  Molestias a residentes y trabajadores de la zona
  Ruidos molestos
  Problemas de seguridad
  Alto impacto mediático
Grupos afectados:
  Residentes
  Comerciantes
  Usuarios transporte público y privado
  Peatones
  Vehículos
Es necesario anticiparse a los medios, tomar actitud proactiva, desarrollar un urgente y nutrido plan de acciones comunicacionales y de relacionamiento con stakeholders y la comunidad.

## Slide 16
El caso de Línea 3, cierre calle Bandera
Con las Líneas 3 y 6, la comuna de Santiago tendrá 22 estaciones
La Línea 3 considera 5 nuevas estaciones en la comuna:
- Puente Cal y Canto
- Plaza de Armas
- U. de Chile
- Parque Almagro
- Matta
Tres estaciones están en el sector más céntrico del casco histórico de Santiago.

## Slide 17
El caso de Línea 3, cierre calle Bandera
San Diego entre Alonso Ovalle y Alameda:
  El cierre de calle no genera problema en los accesos vehiculares de los residentes del sector.
  La altura del cierro genera falta de visibilidad en los puestos de libros de la vereda poniente y oriente, y espacios con poca iluminación y potencialmente inseguros.
Demarcación cierre de obra
Flujo vehicular
Zona de poca seguridad
Vista desde Alameda a Alonso Ovalle

## Slide 18
El caso de Línea 3, cierre calle Bandera
Bandera entre Alameda y Moneda:
  Acceso sólo residentes y camiones de servicio a través de vía habilitada.
  Encajonamiento de veredas causa zona de inseguridad.
  Problemática con quiosco que quedará tapado por el cierre.
Demarcación cierre de obra
Flujo vehicular
Zona de poca seguridad
Vista desde Moneda a Alameda

## Slide 19
El caso de Línea 3, cierre calle Bandera
Bandera entre Moneda y Agustinas:
  Punto importante de traslado de usuarios de Transantiago por paradero con mayor afluencia del sector: 800 pasajeros por hora en punta mañana.
  Se redistribuye en 3 nuevos paraderos: 2 en Amunátegui y 1 en Mac Iver.
  Quioscos afectados indirectamente por baja de flujo considerable.
Vista desde Moneda a Agustinas

## Slide 20
El caso de Línea 3, cierre calle Bandera
Bandera entre Compañía y Catedral:
  Se deja acceso vehicular para estacionamientos de la Catedral.
  Encajonamiento de vereda oriente causa zona de inseguridad.
  Problemática con quiosco que se debe mover unos metros y con comercios debido a proximidad con cierre.
Demarcación cierre de obra
Flujo vehicular
Zona de poca seguridad
Vista desde Compañía a Catedral

## Slide 21
El caso de Línea 3, cierre calle Bandera
Bandera entre Compañía y Catedral:
  Afluencia de paradero de Transantiago que se redistribuye en 2:
    1 paradero a Amunátegui
    1 paradero Mac Iver
Vista desde Compañía a Catedral

## Slide 22
El caso de Línea 3, cierre calle Bandera
Bandera entre Catedral y Santo Domingo:
  Se cierra la mitad sur de la cuadra tomando parte de la vereda en el sector de los terrenos que ya están expropiados (esquina surponiente).
  Movimiento quiosco unos metros.
Demarcación cierre de obra
Flujo vehicular
Zona de poca seguridad
Vista desde Catedral a Santo Domingo
Vista desde Santo Domingo a Catedral

## Slide 23: La Necesidad de Construir un Plan de Mitigación a partir del Relacionamiento con la Comunidad

## Slide 24
Estrategia de Relaciones con la comunidad
MISIÓN Y VISIÓN EMPRESA
ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
ESTRATEGIA DE RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
PLANES DE ACCIÓN
Plan Proyectos
Plan operación

## Slide 25
Contexto social
1. Sociedad civil fuerte e intolerancia a la desigualdad

## Slide 26
Contexto social
2. Las instituciones enfrentan demandas desde abajo
sociedades civiles fortalecidas

## Slide 27
Contexto social
3. El crecimiento ya no es uno solo
Mayor información y conocimiento de sus externalidades.

## Slide 28
Contexto social
4. Las redes sociales digitales han “aplanado” la información
Entregándole más poder a la gente y movilizando su opinión.

## Slide 29
Contexto social
5. La manera de hacer las cosas cambia:
valorización de la participación, procesos, coproducción.

## Slide 30
Contexto social
6. La ciudad se instala en la conversación
Mayor complejidad, demanda e interés en la discusión de lo urbano y la planificación participativa de la ciudad.

## Slide 31
Contexto Institucional

## Slide 32
Contexto Institucional

## Slide 33
Contexto Institucional
Política de Sostenibilidad Metro
A fines de 2015, Metro definió una nueva Política de Sostenibilidad.
En ella se establece, entre otros temas, que Metro busca aportar al desarrollo y calidad de vida de la ciudad con una mirada de largo plazo, proyectando la operación y el crecimiento de la red de forma eficiente, limpia, y económicamente sostenible, y creando relaciones de colaboración con diversos grupos de interés.
Además, define que «nuestra preocupación son los ciudadanos, entendiéndolos como pasajeros y comunidades que interactúan con la red de METRO existente y en desarrollo. Queremos que esta relación sea beneficiosa: entregándoles una experiencia de viaje satisfactoria y generando relaciones donde prime el valor compartido».

## Slide 34
RELACIONAMIENTO CON STAKEHOLDERS Y COMUNIDADES
Metro y su desarrollo
L3 + L6
LA SUSTENTABILIDAD:
Metro como símbolo de integración y convivencia sustentable/ EL DIÁLOGO
2007
Transantiago
2009-2010
Extensión L5, L1 + Estación L4
IRRUPCIÓN CIUDADANA:
Metro como protagonista de la ciudad y sus problemas (Transantiago) / LOS USUARIOS
1997
Inauguración L5
2000
Extensión L5 centro L2
2004
Extensión poniente L5 y Sur L2
2005
Línea 4 + extensión norte L2
2006
L4A + último Tramo L4
PROGRESO POLÍTICO:
Metro como materialidad de la democracia y la acción de sus protagonistas/ LOS POLÍTICOS
1975
Inicio circulación Metro
1978
Inauguración primer tramo L2
1980
Primeros 25 km de red
1987
Estaciones Santa Ana y Cal y Canto
1969
Inicio obras Metro
PROGRESO TÉCNICO:
Metro como fuente de identidad y anhelo del desarrollo/ LOS EXPERTOS

## Slide 35
El Diálogo: Plan de Relacionamiento con Públicos de Interés
Objetivo
CONOCER, ENTENDER Y EXPANDIR
La relación con los actores del entorno vinculados a Metro, favoreciendo el logro de los objetivos de la organización de manera armónica con su entorno, contribuyendo con ello a la sostenibilidad de la empresa.

## Slide 36
Objetivos específicos
1. CONOCER Mantener información permanente de estos grupos de interés relevantes para la operación y los proyectos de Metro.
Sistematizar.
2. ESCUCHAR
Generar y mantener vínculo proactivo y permanente con los distintos públicos de interés.
3. CONVERSAR
Aprovechar el conocimiento local y el diálogo permanente para la mejora continua de nuestros proyectos y operación y el vínculo con el entorno.
4. INCORPORAR
Generar capacidades organizacionales y un proceso de mejora continua en este ámbito de gestión que dote de porosidad a la organización.
  Plan de acción configurado a partir de estos objetivos estratégicos para el relacionamiento

## Slide 37
Cómo se Materializa: Plan de Acción
Asuntos Públicos
Coordinar los contenidos de la comunicación con instituciones y líderes de opinión involucrados para unificar y mantener un solo discurso.
Relaciones con la Comunidad
Generar contacto con la comunidad del entorno, especialmente con comerciantes, evaluando acciones de mitigación para minimizar impacto de la medida.
Comunicación a Pasajeros
Informar a los pasajeros de Metro antes de la intervención y mantenerlos informados durante su duración, con información útil, clara y oportuna, de manera tal que consideren estos cambios en sus desplazamientos para ingresar y salir de la estación.
Marketing
Generar una campaña transversal a través de canales apropiados que permitan la entrega de información práctica y segmentada para los diferentes grupos de afectados, como apoyo a Relacionamiento a la Comunidad y Comunicación a Pasajeros
Medios de Comunicación y Redes Sociales
Mantener informados con anterioridad a los medios de comunicación y la comunidad sobre las distintas etapas de las obras y sus consecuencias, apareciendo proactivamente frente a la opinión pública

## Slide 38
Relaciones con la Comunidad
Divulgación e información sobre el proyecto:
  Reuniones con la comunidad afectada previo inicio a las obras
  Información continua sobre distintas etapas del proyecto que puedan afectar a la comunidad

## Slide 39
Relaciones con la Comunidad
Campañas de información

## Slide 40
Relaciones con la Comunidad
Visitas de la comunidad a las obras:

## Slide 41
Relaciones con la Comunidad
Apoyo difusión a comerciantes

## Slide 42
Actividades transversales con stakeholders

## Slide 43
Mesas de trabajo con municipios y Participaciones Ciudadanas

## Slide 44
Gestión de terrenos remanentes

## Slide 45
Charlas en talleres

## Slide 46
Medios de Comunicación y Redes Sociales
Comunicaciones Externas
Medios de Comunicación y Redes Sociales
Realizar vocerías en terreno con MTT, Municipios, Gobierno Regional: Explicación campaña informativa, estado de la situación, alcances de las obras y beneficios, desvíos y cortes.
Realizar gestión de prensa sobre los aspectos positivos de las obras:
Modo constructivo y cuidado de edificios patrimoniales.
Diseño e implementación.
Generar contactos de prensa (TV y radio) en torno a los alcances de los trabajos.
Mayor conectividad, mejores servicios, más beneficiados, mayores estándares y tecnología.
Redes sociales y canales de información Metro para dar a conocer etapas del proyecto.
Twitter , Facebook y sitio web Metro.
Cápsulas de noticias Sub TV.

## Slide 47
Medios de Comunicación y Redes Sociales
OAC
Redes sociales
Línea 600 y página web
Libro de la
Comunidad
(en piques)
comunidad@
Reclamos directos RRCC
(por mail o teléfono)
Oficina atención al cliente
Carta autoridades y otros
comunicaciones
RRCC
Atención de Reclamos

## Slide 48
Marketing
Marketing
Volanteo con monitores en puntos estratégicos como apoyo a relacionamiento en la comunidad para informar de las obras a cada grupo: Transeúntes, pasajeros transporte público, automovilistas, oficinistas y comerciantes, entre otros
Plan de medios con frase de radio y prensa como apoyo informativos a personas que de manera esporádica se dirigen al sector donde se llevarán a cabo las obras.
Web done se incluirá en el mini sitio maquetas virtuales cortas donde se indicarán desvíos de tránsito, cambio de recorridos de buses, traslados de paraderos y rutas alternativas entre otros.
Volantes con monitores y señalética como apoyo a la gestión de comunicación a pasajeros.

## Slide 49
Marketing
  Ejemplo de campaña informativa para usuarios del transporte público
    Tríptico para usuarios entregado por monitores
*Sólo en caso de que el transporte público se vea afectado por el cierre de catedral

## Slide 50
Marketing
  Ejemplo de campaña informativa para usuarios del transporte público
    Afiches en buses y Avisos de prensa
*Sólo en caso de que el transporte público se vea afectado por el cierre de catedral

## Slide 51
Marketing
  Ejemplo de campaña informativa para usuarios del transporte público
    Señalética en paraderos
*Sólo en caso de que el transporte público se vea afectado por el cierre de catedral

## Slide 52
Marketing
  Ejemplo de campaña informativa para usuarios del transporte público
    Desvíos en página Web
*Sólo en caso de que el transporte público se vea afectado por el cierre de catedral

## Slide 53
Marketing
  Ejemplo de campaña informativa para usuarios de vehículos particulares
    Volante automovilistas entregado por monitores

## Slide 54
Marketing
  Ejemplo de campaña informativa para usuarios de vehículos particulares
    Animaciones Web

## Slide 55
Marketing
  Ejemplo de campaña informativa para usuarios de vehículos particulares
    Avisos de Prensa

## Slide 56
Marketing
  Ejemplo de campaña informativa para usuarios de vehículos particulares
    Pendones postes calle catedral

## Slide 57
Marketing
  Ejemplo de campaña informativa de transeúntes, oficinistas y residentes
    Volante entregado por monitores y en reuniones con la comunidad

## Slide 58
Marketing
  Ejemplo de campaña como medida de compensación para comercios
    Panel en estación plaza de armas y gráficas en cierros

## Slide 59
Marketing
  Ejemplo señalética exterior en cierros

## Slide 60
Marketing
  Ejemplo señalética interior

## Slide 61
Elemento Clave ha sido un desarrollo sostenido asociado a la Estrategia de Relaciones con la comunidad y Plan de Acción
MISIÓN Y VISIÓN EMPRESA
ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
ESTRATEGIA DE RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
PLANES DE ACCIÓN
Plan Proyectos
Plan operación

## Slide 62: Impacto del Desarrollo de Proyectos y el Desplazamiento Económico de Negocios e Informales
La Experiencia de Metro de Santiago
El Desafío de Vincularse en un Nuevo Contexto y Enfoque de Relaciones con Stakeholders y Comunidades

## Slide 63: Impacto del Desarrollo de Proyectos y el Desplazamiento Económico de Negocios e Informales MUCHAS GRACIAS rzamora@metro.cl
La Experiencia de Metro de Santiago
El Desafío de Vincularse en un Nuevo Contexto y Enfoque de Relaciones con Stakeholders y Comunidades